## Slide 1: ITD: SE: HEI: Revisión Calibración
Octubre 2022
WIP

## Slide 2: Se han tenido en cuenta las estimaciones que tienen informado el HGD al que corresponden y que están en alguno de los siguientes estados (Borrador, Liberado y Versionado ), desechando los que están en estado “Cancelado” y “Eliminado” Después se ha realizado una comparativa entre el total de estimaciones de cada tipología, con respecto a aquellas en las que se ha realizado un ajuste por parte del responsable
Introducción
Conclusiones de la última revisión de calibración HEI, que se aplicó en Marzo 2022
Se van a analizar y recalibrar aquellos objetos cuyo % Nº estimaciones ajustadas vs Nº estimaciones realizadas , sea superior al 25%. No se tendrán en cuenta aquellas en las que sólo hay 1 estimación ajustada, por no ser valores representativos
Como se acordó en los planes de acción para cumplir con la recomendación de HEI, es necesario realizar análisis periódicos de los esfuerzos predefinidos por subprocesos – actividades. Por ello, se van a analizar los valores en base la utilización de los meses

## Slide 3
Comparativa Nº estimaciones ajustadas vs Nº estimaciones realizadas
 | Modificado |  |  | N/A |  |  |  |  |  | Nuevo |  |  |  |  | 
 | Alta | Media | Muy alta | Alta | Baja | Media | Muy alta | Muy baja | N/A | Alta | Baja | Media | Muy alta | Muy baja | N/A
Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/14 |  |  |  |  |  | 
Cierre en herramientas |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |  |  |  |  |  | 
Comité cierre de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/7 |  |  |  |  |  | 
Correctivo y soporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Correctivo y soporte |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/15 |  |  |  |  |  | 
Definición SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Análisis alto nivel |  |  |  |  | 8/51 | 1/7 |  |  | 1/11 |  |  |  |  |  | 
Definición SW |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/36 |  |  |  |  |  | 
Definir requerimientos |  |  |  |  | 5/21 |  |  |  | 1/8 |  |  |  |  |  | 
Diseño de la solución |  |  |  | 1/9 | 4/39 | 1/32 |  | 1/24 | 5/48 |  | 4/11 |  |  |  | 
Desarrollo SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Codificar SW, definir y ejecutar pruebas unitarias | 2/137 |  | 1/96 |  |  |  |  |  | 5/113 | 3/174 | 3/197 | 5/242 | 1/100 |  | 
Definir casos de prueba de integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/15 |  |  | 
Desarrollo SW |  |  |  |  | 2/9 | 3/11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Documentación de despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/139 |  |  |  |  |  | 
Elaborar Modelo de Datos |  | 1/2 |  |  |  |  |  |  | 1/23 |  |  |  |  |  | 
Empaquetar y versionar SW |  |  |  |  |  | 2/11 |  | 1/59 | 8/84 |  |  |  |  |  | 
Integrar y ensamblar SW |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/17 |  |  |  |  |  | 
Modelar la solución |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/16 | 2/80 | 1/64 |  |  | 
Otras actividades |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/23 |  |  |  |  |  | 
Requisitos del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/20 | 16/130 | 3/17 |  | 1/82 | 

## Slide 4
 | Modificado |  |  | N/A |  |  |  |  |  | Nuevo |  |  |  |  | 
 | Alta | Media | Muy alta | Alta | Baja | Media | Muy alta | Muy baja | N/A | Alta | Baja | Media | Muy alta | Muy baja | N/A
Ejecución y seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ejecución y seguimiento |  |  |  |  | 2/24 | 6/70 | 6/17 | 1/12 | 16/45 |  |  |  |  | 1/1 | 
Gestión |  |  |  |  |  | 8/27 |  | 1/8 |  |  |  |  |  |  | 
Gestión cambios de alcance |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  |  | 
Gestionar imputaciones, gastos y disponibilidades |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/26 |  |  |  |  |  | 
Gobierno del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/22 |  |  |  |  |  | 
Otras actividades |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/16 |  |  |  |  |  | 
Seguimiento de la ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/81 |  |  |  |  |  | 
Seguimiento económico |  |  |  |  |  |  |  |  | 14/60 |  |  |  |  |  | 
Handover |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ejecutar soporte conjunto |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/6 |  |  |  |  |  | 
Handover |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/16 | 1/5 | 1/25 | 7/31 |  | 2/23 | 
Traspasar conocimiento |  |  |  |  |  |  |  |  | 9/57 |  |  | 1/35 |  |  | 
Implantación SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dar soporte Comité de PRO |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/8 |  |  |  |  |  | 
Dar soporte implantación PRO |  |  |  |  |  | 2/14 |  |  | 14/61 |  |  |  |  |  | 
Dar soporte pruebas de carga |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/7 |  |  |  |  |  | 
Dar soporte pruebas UAT |  |  |  | 4/20 | 4/98 | 10/69 |  |  | 13/62 |  |  |  |  |  | 
Ejecutar SKD en PRE |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/17 |  |  |  |  |  | 
Gestionar petición de cambio (RFC) y Comité de PRE |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/29 |  |  |  |  |  | 
Implantación SW |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/27 |  |  |  |  |  | 
Otras actividades |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/28 |  |  |  |  |  | 
Solicitar aprovisionamiento datos en PRE |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  |  |  | 
Comparativa Nº estimaciones ajustadas vs Nº estimaciones realizadas

## Slide 5
 | Modificado |  |  | N/A |  |  |  |  |  | Nuevo |  |  |  |  | 
 | Alta | Media | Muy alta | Alta | Baja | Media | Muy alta | Muy baja | N/A | Alta | Baja | Media | Muy alta | Muy baja | N/A
Oferta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Analizar petición |  |  |  |  | 2/32 | 2/15 |  |  | 2/41 |  |  |  |  |  | 
Elaborar Oferta de Venta |  |  |  |  | 3/54 | 2/16 |  | 1/14 | 7/56 |  |  |  |  |  | 
Oferta |  |  |  |  |  |  |  | 3/7 | 18/53 |  |  |  |  |  | 
Oportunidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Analizar y detallar oportunidad |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/6 |  |  |  |  |  | 
Planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planificación |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/23 |  |  |  |  |  | 
Pruebas SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Aprovisionar datos para pruebas |  |  |  |  |  |  |  | 1/14 |  |  |  |  |  |  | 
Definir casos de prueba entornos SGT&O |  |  |  |  |  | 4/46 |  |  | 9/70 |  |  |  |  |  | 
Ejecutar pruebas de integración |  | 3/19 |  |  |  |  |  |  | 8/146 |  | 1/35 | 2/50 | 1/6 |  | 1/3
Ejecutar pruebas de sistema | 1/20 | 2/21 |  |  |  |  |  |  |  | 3/109 | 3/54 | 13/93 | 4/91 |  | 
Ejecutar pruebas funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/25 |  |  |  |  |  | 
Ejecutar pruebas seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/43 |  |  |  |  |  | 
Entrega a Cliente |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/84 |  |  |  |  |  | 
Otras actividades |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/10 |  |  |  |  |  | 
Pruebas SW |  |  |  |  |  |  |  |  | 7/37 |  |  |  |  | 1/1 | 
Comparativa Nº estimaciones ajustadas vs Nº estimaciones realizadas

## Slide 6
Comparativa Nº estimaciones ajustadas vs Nº estimaciones realizadas (En %)
 | Modificado |  |  | N/A |  |  |  |  |  | Nuevo |  |  |  |  | 
 | Alta | Media | Muy alta | Alta | Baja | Media | Muy alta | Muy baja | N/A | Alta | Baja | Media | Muy alta | Muy baja | N/A
Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  | 7% |  |  |  |  |  | 
Cierre en herramientas |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  | 
Comité cierre de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  | 14% |  |  |  |  |  | 
Correctivo y soporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Correctivo y soporte |  |  |  |  |  |  |  |  | 13% |  |  |  |  |  | 
Definición SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Análisis alto nivel |  |  |  |  | 16% | 14% |  |  | 9% |  |  |  |  |  | 
Definición SW |  |  |  |  |  |  |  |  | 14% |  |  |  |  |  | 
Definir requerimientos |  |  |  |  | 24% |  |  |  | 13% |  |  |  |  |  | 
Diseño de la solución |  |  |  | 11% | 10% | 3% |  | 4% | 10% |  | 36% |  |  |  | 
Desarrollo SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Codificar SW, definir y ejecutar pruebas unitarias | 1% |  | 1% |  |  |  |  |  | 4% | 2% | 2% | 2% | 1% |  | 
Definir casos de prueba de integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7% |  |  | 
Desarrollo SW |  |  |  |  | 22% | 27% |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Documentación de despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  | 4% |  |  |  |  |  | 
Elaborar Modelo de Datos |  | 50% |  |  |  |  |  |  | 4% |  |  |  |  |  | 
Empaquetar y versionar SW |  |  |  |  |  | 18% |  | 2% | 10% |  |  |  |  |  | 
Integrar y ensamblar SW |  |  |  |  |  |  |  |  | 12% |  |  |  |  |  | 
Modelar la solución |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6% | 3% | 2% |  |  | 
Otras actividades |  |  |  |  |  |  |  |  | 9% |  |  |  |  |  | 
Requisitos del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% | 12% | 18% |  | 1% | 

## Slide 7
Comparativa Nº estimaciones ajustadas vs Nº estimaciones realizadas (En %)
 | Modificado |  |  | N/A |  |  |  |  |  | Nuevo |  |  |  |  | 
 | Alta | Media | Muy alta | Alta | Baja | Media | Muy alta | Muy baja | N/A | Alta | Baja | Media | Muy alta | Muy baja | N/A
Ejecución y seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ejecución y seguimiento |  |  |  |  | 8% | 9% | 35% | 8% | 36% |  |  |  |  | 100% | 
Gestión |  |  |  |  |  | 30% |  | 13% |  |  |  |  |  |  | 
Gestión cambios de alcance |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 
Gestionar imputaciones, gastos y disponibilidades |  |  |  |  |  |  |  |  | 4% |  |  |  |  |  | 
Gobierno del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  | 9% |  |  |  |  |  | 
Otras actividades |  |  |  |  |  |  |  |  | 6% |  |  |  |  |  | 
Seguimiento de la ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  | 16% |  |  |  |  |  | 
Seguimiento económico |  |  |  |  |  |  |  |  | 23% |  |  |  |  |  | 
Handover |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ejecutar soporte conjunto |  |  |  |  |  |  |  |  | 17% |  |  |  |  |  | 
Handover |  |  |  |  |  |  |  |  | 19% | 20% | 4% | 23% |  | 9% | 
Traspasar conocimiento |  |  |  |  |  |  |  |  | 16% |  |  | 3% |  |  | 
Implantación SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dar soporte Comité de PRO |  |  |  |  |  |  |  |  | 13% |  |  |  |  |  | 
Dar soporte implantación PRO |  |  |  |  |  | 14% |  |  | 23% |  |  |  |  |  | 
Dar soporte pruebas de carga |  |  |  |  |  |  |  |  | 14% |  |  |  |  |  | 
Dar soporte pruebas UAT |  |  |  | 20% | 4% | 14% |  |  | 21% |  |  |  |  |  | 
Ejecutar SKD en PRE |  |  |  |  |  |  |  |  | 12% |  |  |  |  |  | 
Gestionar petición de cambio (RFC) y Comité de PRE |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% |  |  |  |  |  | 
Implantación SW |  |  |  |  |  |  |  |  | 11% |  |  |  |  |  | 
Otras actividades |  |  |  |  |  |  |  |  | 36% |  |  |  |  |  | 
Solicitar aprovisionamiento datos en PRE |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
Comparativa Nº estimaciones ajustadas vs Nº estimaciones realizadas (En %)
 | Modificado |  |  | N/A |  |  |  |  |  | Nuevo |  |  |  |  | 
 | Alta | Media | Muy alta | Alta | Baja | Media | Muy alta | Muy baja | N/A | Alta | Baja | Media | Muy alta | Muy baja | N/A
Oferta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Analizar petición |  |  |  |  | 6% | 13% |  |  | 5% |  |  |  |  |  | 
Elaborar Oferta de Venta |  |  |  |  | 6% | 13% |  | 7% | 13% |  |  |  |  |  | 
Oferta |  |  |  |  |  |  |  | 43% | 34% |  |  |  |  |  | 
Oportunidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Analizar y detallar oportunidad |  |  |  |  |  |  |  |  | 83% |  |  |  |  |  | 
Planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planificación |  |  |  |  |  |  |  |  | 4% |  |  |  |  |  | 
Pruebas SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Aprovisionar datos para pruebas |  |  |  |  |  |  |  | 7% |  |  |  |  |  |  | 
Definir casos de prueba entornos SGT&O |  |  |  |  |  | 9% |  |  | 13% |  |  |  |  |  | 
Ejecutar pruebas de integración |  | 16% |  |  |  |  |  |  | 5% |  | 3% | 4% | 17% |  | 33%
Ejecutar pruebas de sistema | 5% | 10% |  |  |  |  |  |  |  | 3% | 6% | 14% | 4% |  | 
Ejecutar pruebas funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  | 12% |  |  |  |  |  | 
Ejecutar pruebas seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  | 
Entrega a Cliente |  |  |  |  |  |  |  |  | 1% |  |  |  |  |  | 
Otras actividades |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  | 
Pruebas SW |  |  |  |  |  |  |  |  | 19% |  |  |  |  | 100% | 

## Slide 9
Conclusiones
Conclusiones de la revisión de calibración HEI, que se acaba de realizar en Octubre 2022
WIP

## Slide 11
Datos para Analizar

## Slide 12
Definición SW – Diseño de la Solución
PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | NOMBRE_OBJETO | DETALLE_LINEA_ESTIMACION | TIPO | COMPLEJIDAD | MODIFICADOR | VALOR_MODIFICADOR | CANTIDAD_OBJ_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_UNITARIO_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_CORREGIDO_LINEA_ESTIMACION | AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | JUSTIFICACION_AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_FINAL_LINEA_ESTIMACION
Proceso E2E | Definición SW | Diseño de la solución | Elaborar Diseño Técnico | Diseño Técnico Arquitectura de Soluciones | Nuevo | Baja | Tamaño | N/A | 1 | 63 | 68,67 | -15 | MD pequeño | 58,36
Proceso E2E | Definición SW | Diseño de la solución | Elaborar Diseño Técnico | Diseño Técnico Arquitectura de Soluciones | Nuevo | Baja | Tamaño | N/A | 1 | 63 | 68,67 | -15 | MD pequeño | 58,36
Proceso E2E | Definición SW | Diseño de la solución | Elaborar Diseño Técnico | Diseño Técnico Arquitectura de Soluciones | Nuevo | Baja | Tamaño | N/A | 1 | 63 | 68,67 | -15 | MD pequeño | 58,36
Proceso E2E | Definición SW | Diseño de la solución | Elaborar Diseño Técnico | Diseño Técnico Arquitectura de Soluciones | Nuevo | Baja | Tamaño | N/A | 1 | 63 | 68,67 | -15 | MD pequeño | 58,36
PROCESO | ID_SUBPROCESO | SUBPROCESO | ID_ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ID_OBJETO | OBJETO | ID_DOMINIO | TECNOLOGIA | ID_OBJ_MODIF_TIPO | TIPO | ID_OBJ_MODIF_COMPL | COMPLEJIDAD | ID_TIPO_MODIF | MODIFICADOR | ID_OBJ_MODIF_VAL | VALOR_MODIFICADOR | CALIBRACION
Proceso E2E | 5 | Definición SW | 32 | Diseño de la solución | 48 | Elaborar Diseño Técnico | 1 | Genérico | 1 | Nuevo | 5 | Muy alta | 1 | Tamaño | 6 | N/A | 315.0
Proceso E2E | 5 | Definición SW | 32 | Diseño de la solución | 48 | Elaborar Diseño Técnico | 1 | Genérico | 1 | Nuevo | 4 | Alta | 1 | Tamaño | 6 | N/A | 207.0
Proceso E2E | 5 | Definición SW | 32 | Diseño de la solución | 48 | Elaborar Diseño Técnico | 1 | Genérico | 1 | Nuevo | 3 | Media | 1 | Tamaño | 6 | N/A | 108.0
Proceso E2E | 5 | Definición SW | 32 | Diseño de la solución | 48 | Elaborar Diseño Técnico | 1 | Genérico | 1 | Nuevo | 2 | Baja | 1 | Tamaño | 6 | N/A | 63.0
65

## Slide 13
Desarrollo de SW – Desarrollo de SW
SUBPROCESO | ID_ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ID_OBJETO | OBJETO | ID_DOMINIO | TECNOLOGIA | ID_OBJ_MODIF_TIPO | TIPO | ID_OBJ_MODIF_COMPL | COMPLEJIDAD | ID_TIPO_MODIF | MODIFICADOR | ID_OBJ_MODIF_VAL | VALOR_MODIFICADOR | CALIBRACION
Desarrollo SW | 45 | Desarrollo SW | 544 | Desarrollo SW |  |  | 4 | N/A | 6 | Media | 1 | Tamaño | 6 | N/A | 90
Desarrollo SW | 45 | Desarrollo SW | 544 | Desarrollo SW |  |  | 4 | N/A | 6 | Baja | 1 | Tamaño | 6 | N/A | 40
PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | NOMBRE_OBJETO | TIPO | COMPLEJIDAD | MODIFICADOR | VALOR_MODIFICADOR | CANTIDAD_OBJ_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_UNITARIO_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_CORREGIDO_LINEA_ESTIMACION | AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | JUSTIFICACION_AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_FINAL_LINEA_ESTIMACION
Proceso E2E | Desarrollo SW | Desarrollo SW | Desarrollo SW | N/A | Media | Tamaño | N/A | 7 | 90 | 630 | -2 |  | 617,40
Proceso E2E | Desarrollo SW | Desarrollo SW | Desarrollo SW | N/A | Media | Tamaño | N/A | 1 | 90 | 90 | -10 |  | 81,00
Proceso E2E | Desarrollo SW | Desarrollo SW | Desarrollo SW | N/A | Media | Tamaño | N/A | 1 | 90 | 90 | -10 |  | 81,00
PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | NOMBRE_OBJETO | TIPO | COMPLEJIDAD | MODIFICADOR | VALOR_MODIFICADOR | CANTIDAD_OBJ_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_UNITARIO_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_CORREGIDO_LINEA_ESTIMACION | AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | JUSTIFICACION_AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_FINAL_LINEA_ESTIMACION
Proceso E2E | Desarrollo SW | Desarrollo SW | Desarrollo SW | N/A | Baja | Tamaño | N/A | 7 | 40 | 280 | -3,5 |  | 270,20
Proceso E2E | Desarrollo SW | Desarrollo SW | Desarrollo SW | N/A | Baja | Tamaño | N/A | 9 | 40 | 360 | 3 |  | 370,80
Mantenemos

## Slide 14
Ejecución y seguimiento – Ejecución y seguimiento (1/2)
SUBPROCESO | ID_ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ID_OBJETO | OBJETO | ID_DOMINIO | TECNOLOGIA | ID_OBJ_MODIF_TIPO | TIPO | ID_OBJ_MODIF_COMPL | COMPLEJIDAD | ID_TIPO_MODIF | MODIFICADOR | ID_OBJ_MODIF_VAL | VALOR_MODIFICADOR | CALIBRACION
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 5 | Muy alta |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 150 h | 30.0
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 4 | Alta |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 150 h | 22.5
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 3 | Media |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 150 h | 15.0
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 2 | Baja |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 150 h | 7.5
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 1 | Muy baja |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 150 h | 3.75
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 5 | Muy alta |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 300 h | 60.0
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 4 | Alta |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 300 h | 45.0
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 3 | Media |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 300 h | 30.0
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 2 | Baja |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 300 h | 15.0
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 1 | Muy baja |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 300 h | 7.5
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 5 | Muy alta |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 500 h | 100.0
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 4 | Alta |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 500 h | 75.0
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 3 | Media |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 500 h | 50.0
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 2 | Baja |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 500 h | 25.0
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 1 | Muy baja |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 500 h | 12.5
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 5 | Muy alta |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 750 h | 150.0
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 4 | Alta |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 750 h | 112.5
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 3 | Media |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 750 h | 75.0
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 2 | Baja |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 750 h | 37.5
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 1 | Muy baja |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 750 h | 18.75
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 5 | Muy alta |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 1000 h | 200.0
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 4 | Alta |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 1000 h | 150.0
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 3 | Media |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 1000 h | 100.0
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 2 | Baja |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 1000 h | 50.0
Ejecución y seguimiento | 29 | Ejecución y seguimiento | 38 | Ejecución y seguimiento |  |  | 4 | N/A | 1 | Muy baja |  | Horas Desarrollo |  | Hasta 1000 h | 25.0
Mantenemos

## Slide 15
Ejecución y seguimiento – Ejecución y seguimiento (2/2)
PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | NOMBRE_OBJETO | DETALLE_LINEA_ESTIMACION | TIPO | COMPLEJIDAD | MODIFICADOR | VALOR_MODIFICADOR | CANTIDAD_OBJ_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_UNITARIO_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_CORREGIDO_LINEA_ESTIMACION | AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | JUSTIFICACION_AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_FINAL_LINEA_ESTIMACION
Proceso E2E | Ejecución y seguimiento | Ejecución y seguimiento | Ejecución y seguimiento | seguimientos varios del proyecto | N/A | Muy alta | Horas Desarrollo | Hasta 500 | 6 | 100 | 600 | -5 |  | 570,00
Proceso E2E | Ejecución y seguimiento | Ejecución y seguimiento | Ejecución y seguimiento | seguimientos varios del proyecto | N/A | Muy alta | Horas Desarrollo | Hasta 500 | 6 | 100 | 600 | -5 |  | 570,00
Proceso E2E | Ejecución y seguimiento | Ejecución y seguimiento | Ejecución y seguimiento | Ejecución y soporte a análisis del Monitoring de ejecuciones Dual RUN | N/A | Muy alta | Horas Desarrollo | Hasta 750 | 9 | 150 | 1350 | -1 |  | 1336,50
Proceso E2E | Ejecución y seguimiento | Ejecución y seguimiento | Ejecución y seguimiento | seguimientos varios del proyecto | N/A | Muy alta | Horas Desarrollo | Hasta 1000 | 1 | 200 | 200 | -1 |  | 198,00
Proceso E2E | Ejecución y seguimiento | Ejecución y seguimiento | Ejecución y seguimiento |  | N/A | Muy alta | Horas Desarrollo | Hasta 1000 | 8 | 200 | 1600 | -5 |  | 1520,00
Proceso E2E | Ejecución y seguimiento | Ejecución y seguimiento | Ejecución y seguimiento |  | N/A | Muy alta | Horas Desarrollo | Hasta 750 | 3 | 150 | 450 | 6,5 |  | 479,25

## Slide 16
Ejecución y seguimiento – Gestión
PROCESO | ID_SUBPROCESO | SUBPROCESO | ID_ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ID_OBJETO | OBJETO | ID_OBJ_MODIF_TIPO | TIPO | ID_OBJ_MODIF_COMPL | COMPLEJIDAD | MODIFICADOR | VALOR_MODIFICADOR | CALIBRACION
Proceso E2E | 4 | Ejecución y seguimiento | 193 | Gestión | 818 | Gestión | 4 | N/A | 5 | Muy alta | Horas Desarrollo | Hasta 150 h | 30.0
Proceso E2E | 4 | Ejecución y seguimiento | 193 | Gestión | 818 | Gestión | 4 | N/A | 4 | Alta | Horas Desarrollo | Hasta 150 h | 22.5
Proceso E2E | 4 | Ejecución y seguimiento | 193 | Gestión | 818 | Gestión | 4 | N/A | 3 | Media | Horas Desarrollo | Hasta 150 h | 15.0
Proceso E2E | 4 | Ejecución y seguimiento | 193 | Gestión | 818 | Gestión | 4 | N/A | 5 | Muy alta | Horas Desarrollo | Hasta 300 h | 60.0
Proceso E2E | 4 | Ejecución y seguimiento | 193 | Gestión | 818 | Gestión | 4 | N/A | 4 | Alta | Horas Desarrollo | Hasta 300 h | 45.0
Proceso E2E | 4 | Ejecución y seguimiento | 193 | Gestión | 818 | Gestión | 4 | N/A | 3 | Media | Horas Desarrollo | Hasta 300 h | 30.0
Proceso E2E | 4 | Ejecución y seguimiento | 193 | Gestión | 818 | Gestión | 4 | N/A | 5 | Muy alta | Horas Desarrollo | Hasta 500 h | 100.0
Proceso E2E | 4 | Ejecución y seguimiento | 193 | Gestión | 818 | Gestión | 4 | N/A | 4 | Alta | Horas Desarrollo | Hasta 500 h | 75.0
Proceso E2E | 4 | Ejecución y seguimiento | 193 | Gestión | 818 | Gestión | 4 | N/A | 3 | Media | Horas Desarrollo | Hasta 500 h | 50.0
Proceso E2E | 4 | Ejecución y seguimiento | 193 | Gestión | 818 | Gestión | 4 | N/A | 5 | Muy alta | Horas Desarrollo | Hasta 750 h | 150.0
Proceso E2E | 4 | Ejecución y seguimiento | 193 | Gestión | 818 | Gestión | 4 | N/A | 4 | Alta | Horas Desarrollo | Hasta 750 h | 112.5
Proceso E2E | 4 | Ejecución y seguimiento | 193 | Gestión | 818 | Gestión | 4 | N/A | 3 | Media | Horas Desarrollo | Hasta 750 h | 75.0
Proceso E2E | 4 | Ejecución y seguimiento | 193 | Gestión | 818 | Gestión | 4 | N/A | 5 | Muy alta | Horas Desarrollo | Hasta 1000 h | 200.0
Proceso E2E | 4 | Ejecución y seguimiento | 193 | Gestión | 818 | Gestión | 4 | N/A | 4 | Alta | Horas Desarrollo | Hasta 1000 h | 150.0
Proceso E2E | 4 | Ejecución y seguimiento | 193 | Gestión | 818 | Gestión | 4 | N/A | 3 | Media | Horas Desarrollo | Hasta 1000 h | 100.0
PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | NOMBRE_OBJETO | TIPO | COMPLEJIDAD | MODIFICADOR | VALOR_MODIFICADOR | CANTIDAD_OBJ_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_UNITARIO_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_CORREGIDO_LINEA_ESTIMACION | AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | JUSTIFICACION_AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_FINAL_LINEA_ESTIMACION
Proceso E2E | Ejecución y seguimiento | Gestión | Gestión | N/A | Media | Horas Desarrollo | Hasta 300 | 1 | 30 | 30 | -5 |  | 28,50
Proceso E2E | Ejecución y seguimiento | Gestión | Gestión | N/A | Media | Horas Desarrollo | Hasta 150 | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 15,15
Proceso E2E | Ejecución y seguimiento | Gestión | Gestión | N/A | Media | Horas Desarrollo | Hasta 150 | 1 | 15 | 15 | -5 |  | 14,25
Proceso E2E | Ejecución y seguimiento | Gestión | Gestión | N/A | Media | Horas Desarrollo | Hasta 150 | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 15,15
Proceso E2E | Ejecución y seguimiento | Gestión | Gestión | N/A | Media | Horas Desarrollo | Hasta 150 | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 15,15
Proceso E2E | Ejecución y seguimiento | Gestión | Gestión | N/A | Media | Horas Desarrollo | Hasta 300 | 1 | 30 | 30 | 10 |  | 33,00
Proceso E2E | Ejecución y seguimiento | Gestión | Gestión | N/A | Media | Horas Desarrollo | Hasta 150 | 1 | 15 | 15 | -10 |  | 13,50
Proceso E2E | Ejecución y seguimiento | Gestión | Gestión | N/A | Media | Horas Desarrollo | Hasta 300 | 1 | 30 | 30 | 10 |  | 33,00
Mantenemos

## Slide 17
Implantación SW – Otras actividades
PROCESO | ID_SUBPROCESO | SUBPROCESO | ID_ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ID_OBJETO | OBJETO | ID_DOMINIO | TECNOLOGIA | ID_OBJ_MODIF_TIPO | TIPO | ID_OBJ_MODIF_COMPL | COMPLEJIDAD | ID_TIPO_MODIF | MODIFICADOR | ID_OBJ_MODIF_VAL | VALOR_MODIFICADOR | CALIBRACION
Proceso E2E | 8 | Implantación SW | 216 | Otras actividades | 865 | Otras actividades de la fase Implantación SW | 1 | Genérico | 4 | N/A | 6 | N/A | 1 | Tamaño | 6 | N/A | 51.2
PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | NOMBRE_OBJETO | DETALLE_LINEA_ESTIMACION | TIPO | COMPLEJIDAD | MODIFICADOR | VALOR_MODIFICADOR | CANTIDAD_OBJ_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_UNITARIO_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_CORREGIDO_LINEA_ESTIMACION | AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | JUSTIFICACION_AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_FINAL_LINEA_ESTIMACION
Proceso E2E | Implantación SW | Otras actividades | Otras actividades de la fase Implantación SW |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 51,2 | 51,2 | -7 |  | 47,61
Proceso E2E | Implantación SW | Otras actividades | Otras actividades de la fase Implantación SW |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 51,2 | 52736 | -10 |  | 47,46
Proceso E2E | Implantación SW | Otras actividades | Otras actividades de la fase Implantación SW | Soporte a pruebas QAF/UAT en PRE | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 51,2 | 51,2 | -15 | No son necesarias tantas horas para el soporte a PRE. | 43,52
Proceso E2E | Implantación SW | Otras actividades | Otras actividades de la fase Implantación SW | Paralelo contable | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 51,2 | 51,2 | -12,1 | Se ajusta al coste solicitado por HQ para el paralelo contable | 45,00
Proceso E2E | Implantación SW | Otras actividades | Otras actividades de la fase Implantación SW | Soporte preproducción y producción | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 51,2 | 51,2 | 9,4 | ajuste real | 56,01
Proceso E2E | Implantación SW | Otras actividades | Otras actividades de la fase Implantación SW | queries para dar de alta las promociones nuevas de bonificaciones. | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 51,2 | 51,2 | 1,57 |  | 52,00
Proceso E2E | Implantación SW | Otras actividades | Otras actividades de la fase Implantación SW | Soporte a Pruebas en Entorno Cliente. | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 51,2 | 51,2 | -15 | Evolutivo menor | 43,52
Proceso E2E | Implantación SW | Otras actividades | Otras actividades de la fase Implantación SW | Soporte a Pruebas en Entorno Cliente. | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 51,2 | 51,2 | -15 | Evolutivo menor | 43,52
Proceso E2E | Implantación SW | Otras actividades | Otras actividades de la fase Implantación SW | Soporte a Pruebas en Entorno Cliente. | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 51,2 | 51,2 | -15 | Evolutivo menor | 43,52
Proceso E2E | Implantación SW | Otras actividades | Otras actividades de la fase Implantación SW | Soporte a Pruebas en Entorno Cliente. | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 51,2 | 51,2 | -15 | Evolutivo menor | 43,52
Mantenemos

## Slide 18
Implantación SW – Solicitar aprovisionamiento datos en PRE
PROCESO | ID_SUBPROCESO | SUBPROCESO | ID_ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ID_OBJETO | OBJETO | ID_DOMINIO | TECNOLOGIA | ID_OBJ_MODIF_TIPO | TIPO | ID_OBJ_MODIF_COMPL | COMPLEJIDAD | ID_TIPO_MODIF | MODIFICADOR | ID_OBJ_MODIF_VAL | VALOR_MODIFICADOR | CALIBRACION
Proceso E2E | 8 | Implantación SW | 57 | Solicitar aprovisionamiento datos en PRE | 569 | Gestionar configuraciones entorno PRE | 1 | Genérico | 4 | N/A | 6 | N/A | 1 | Tamaño | 6 | N/A | 18.4
PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | NOMBRE_OBJETO | DETALLE_LINEA_ESTIMACION | TIPO | COMPLEJIDAD | MODIFICADOR | VALOR_MODIFICADOR | CANTIDAD_OBJ_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_UNITARIO_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_CORREGIDO_LINEA_ESTIMACION | AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | JUSTIFICACION_AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_FINAL_LINEA_ESTIMACION
Proceso E2E | Implantación SW | Solicitar aprovisionamiento datos en PRE | Solicitar aprovisionamiento datos en PRE | Soporte de dos semanas a las pruebas en entorno cliente (1 semana en CER y 1 semana en PRE) | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -2,15 | Es un proyecto muy sencillo, se reducen un poco las horas | 18,00
Proceso E2E | Implantación SW | Solicitar aprovisionamiento datos en PRE | Gestionar configuraciones entorno PRE |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | 8,7 |  | 20,00
mantenerlo

## Slide 19
Oferta - Oferta
PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | NOMBRE_OBJETO | DETALLE_LINEA_ESTIMACION | TIPO | COMPLEJIDAD | MODIFICADOR | VALOR_MODIFICADOR | CANTIDAD_OBJ_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_UNITARIO_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_CORREGIDO_LINEA_ESTIMACION | AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | JUSTIFICACION_AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_FINAL_LINEA_ESTIMACION
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | Muy baja | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -15 | Evolutivo menor | 15,64
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | Muy baja | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -8 | Evolutivo menor | 16,92
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | Muy baja | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -8 | Evolutivo menor | 16,92
PROCESO | ID_SUBPROCESO | SUBPROCESO | ID_ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ID_OBJETO | OBJETO | ID_DOMINIO | TECNOLOGIA | ID_OBJ_MODIF_TIPO | TIPO | ID_OBJ_MODIF_COMPL | COMPLEJIDAD | ID_TIPO_MODIF | MODIFICADOR | ID_OBJ_MODIF_VAL | VALOR_MODIFICADOR | CALIBRACION
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 6 | N/A | 1 | Tamaño | 6 | N/A | 18.4
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 5 | Muy alta | 1 | Tamaño | 1 | Muy pequeño | 12.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 4 | Alta | 1 | Tamaño | 1 | Muy pequeño | 10.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 3 | Media | 1 | Tamaño | 1 | Muy pequeño | 8.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 2 | Baja | 1 | Tamaño | 1 | Muy pequeño | 6.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 1 | Muy baja | 1 | Tamaño | 1 | Muy pequeño | 4.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 5 | Muy alta | 1 | Tamaño | 2 | Pequeño | 24.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 4 | Alta | 1 | Tamaño | 2 | Pequeño | 20.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 3 | Media | 1 | Tamaño | 2 | Pequeño | 16.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 2 | Baja | 1 | Tamaño | 2 | Pequeño | 12.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 1 | Muy baja | 1 | Tamaño | 2 | Pequeño | 8.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 5 | Muy alta | 1 | Tamaño | 3 | Medio | 36.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 4 | Alta | 1 | Tamaño | 3 | Medio | 30.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 3 | Media | 1 | Tamaño | 3 | Medio | 24.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 2 | Baja | 1 | Tamaño | 3 | Medio | 18.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 1 | Muy baja | 1 | Tamaño | 3 | Medio | 12.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 5 | Muy alta | 1 | Tamaño | 4 | Grande | 48.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 4 | Alta | 1 | Tamaño | 4 | Grande | 40.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 3 | Media | 1 | Tamaño | 4 | Grande | 32.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 2 | Baja | 1 | Tamaño | 4 | Grande | 24.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 1 | Muy baja | 1 | Tamaño | 4 | Grande | 16.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 5 | Muy alta | 1 | Tamaño | 5 | Muy grande | 60.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 4 | Alta | 1 | Tamaño | 5 | Muy grande | 50.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 3 | Media | 1 | Tamaño | 5 | Muy grande | 40.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 2 | Baja | 1 | Tamaño | 5 | Muy grande | 30.0
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 1 | Muy baja | 1 | Tamaño | 5 | Muy grande | 20.0
Porque usar esta?

## Slide 20
Oferta - Oferta
PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | NOMBRE_OBJETO | DETALLE_LINEA_ESTIMACION | TIPO | COMPLEJIDAD | MODIFICADOR | VALOR_MODIFICADOR | CANTIDAD_OBJ_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_UNITARIO_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_CORREGIDO_LINEA_ESTIMACION | AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | JUSTIFICACION_AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_FINAL_LINEA_ESTIMACION
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -15 | desarrollo menor | 15,64
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -10 | Ajuste RP | 16,56
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -0,1 | por redondeo decimales | 18,38
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -0,5 | por redondeo decimales | 18,30
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -15 | Evolutivo menor | 15,64
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -15 | Ajuste RP | 15,64
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -6 | Solo Fase 1 | 17,29
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -15 | Ajuste RP | 15,64
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -5 | Evolutivo menor | 17,48
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -15 | Ajuste RP | 15,64
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -15 | Ajuste RP | 15,64
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -15 | Ajuste RP | 15,64
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -15 | Ajuste RP | 15,64
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -15 | Ajuste RP | 15,64
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -15 | desarrollo menor | 15,64
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -15 | Evolutivo menor | 15,64
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -5 | Evolutivo menor | 17,48
Proceso E2E | Oferta | Oferta | Oferta |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 18,4 | 18,4 | -5 | Evolutivo menor | 17,48
PROCESO | ID_SUBPROCESO | SUBPROCESO | ID_ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ID_OBJETO | OBJETO | ID_DOMINIO | TECNOLOGIA | ID_OBJ_MODIF_TIPO | TIPO | ID_OBJ_MODIF_COMPL | COMPLEJIDAD | ID_TIPO_MODIF | MODIFICADOR | ID_OBJ_MODIF_VAL | VALOR_MODIFICADOR | CALIBRACION
Proceso E2E | 2 | Oferta | 16 | Oferta | 16 | Oferta |  |  | 4 | N/A | 6 | N/A | 1 | Tamaño | 6 | N/A | 18.4
Conclusión:
Para el tipo “N/A” ya se han definido distintas complejidades, por lo que ya no se utilizará la Complejidad N/A

## Slide 21
Oportunidad – Analizar y detallar oportunidad
PROCESO | ID_SUBPROCESO | SUBPROCESO | ID_ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ID_OBJETO | OBJETO | ID_DOMINIO | TECNOLOGIA | ID_OBJ_MODIF_TIPO | TIPO | ID_OBJ_MODIF_COMPL | COMPLEJIDAD | ID_TIPO_MODIF | MODIFICADOR | ID_OBJ_MODIF_VAL | VALOR_MODIFICADOR | CALIBRACION
Proceso E2E | 1 | Oportunidad | 2 | Analizar y detallar oportunidad | 2 | Analizar y detallar oportunidad |  |  | 4 | N/A | 6 | N/A | 1 | Tamaño | 6 | N/A | 119.0
PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | NOMBRE_OBJETO | DETALLE_LINEA_ESTIMACION | TIPO | COMPLEJIDAD | MODIFICADOR | VALOR_MODIFICADOR | CANTIDAD_OBJ_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_UNITARIO_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_CORREGIDO_LINEA_ESTIMACION | AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | JUSTIFICACION_AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_FINAL_LINEA_ESTIMACION
Proceso E2E | Oportunidad | Analizar y detallar oportunidad | Analizar y detallar oportunidad | Analizar y proponer soluciones | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 119 | 119 | -11 | no se ajusta al esfuerzo real | 105,91
Proceso E2E | Oportunidad | Analizar y detallar oportunidad | Analizar y detallar oportunidad | Análisis y propuesta solución nueva reestructuración dispositivos financieros en las oficinas de Santander UK | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 119 | 119 | -11 | ajustar horas correctas | 105,91
Proceso E2E | Oportunidad | Analizar y detallar oportunidad | Analizar y detallar oportunidad | Análisis y propuesta solución a la reestructuración dispositivos financieros en las oficinas de Santander UK | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 119 | 119 | -11,5 | ajustar horas reales | 105,31
Proceso E2E | Oportunidad | Analizar y detallar oportunidad | Analizar y detallar oportunidad | Analizar y proponer soluciones a la restructuración de los dispositivos en las oficinas de Santander UK | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 119 | 119 | -11,5 | ajustar horas reales | 105,31
Proceso E2E | Oportunidad | Analizar y detallar oportunidad | Analizar y detallar oportunidad | Analizar y proponer solución restructuración dispositivos financieros en las oficinas de Santander UK | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 119 | 119 | -11,5 | ajuste horas reales | 105,31
106
Esta actividad parece que la usa la misma persona y el mismo cliente (UK), quizás esta tarea debería estar en otra familia, por ejemplo como Análisis alto nivel

## Slide 22
Pruebas SW – Ejecutar pruebas de integración
PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | NOMBRE_OBJETO | DETALLE_LINEA_ESTIMACION | TIPO | COMPLEJIDAD | MODIFICADOR | VALOR_MODIFICADOR | CANTIDAD_OBJ_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_UNITARIO_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_CORREGIDO_LINEA_ESTIMACION | AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | JUSTIFICACION_AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_FINAL_LINEA_ESTIMACION
Proceso E2E | Pruebas SW | Ejecutar pruebas de integración | Ejecutar pruebas de integración |  | Nuevo | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 35 | 35 | -15 | evalutivo menor | 29,75
PROCESO | ID_SUBPROCESO | SUBPROCESO | ID_ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ID_OBJETO | OBJETO | ID_DOMINIO | TECNOLOGIA | ID_OBJ_MODIF_TIPO | TIPO | ID_OBJ_MODIF_COMPL | COMPLEJIDAD | ID_TIPO_MODIF | MODIFICADOR | ID_OBJ_MODIF_VAL | VALOR_MODIFICADOR | CALIBRACION
Proceso E2E | 7 | Pruebas SW | 49 | Ejecutar pruebas de integración | 553 | Ejecutar pruebas de integración |  |  | 1 | Nuevo | 5 | Muy alta | 1 | Tamaño | 6 | N/A | 24.0
Proceso E2E | 7 | Pruebas SW | 49 | Ejecutar pruebas de integración | 553 | Ejecutar pruebas de integración |  |  | 1 | Nuevo | 4 | Alta | 1 | Tamaño | 6 | N/A | 16.0
Proceso E2E | 7 | Pruebas SW | 49 | Ejecutar pruebas de integración | 553 | Ejecutar pruebas de integración |  |  | 1 | Nuevo | 3 | Media | 1 | Tamaño | 6 | N/A | 12.0
Proceso E2E | 7 | Pruebas SW | 49 | Ejecutar pruebas de integración | 553 | Ejecutar pruebas de integración |  |  | 1 | Nuevo | 2 | Baja | 1 | Tamaño | 6 | N/A | 8.0
Proceso E2E | 7 | Pruebas SW | 49 | Ejecutar pruebas de integración | 553 | Ejecutar pruebas de integración |  |  | 1 | Nuevo | 1 | Muy baja | 1 | Tamaño | 6 | N/A | 4.0
Conclusión:
Para el tipo “Nuevo” ya se han definido distintas complejidades, por lo que ya no se utilizará la Complejidad N/A

## Slide 23
Pruebas SW – Ejecutar pruebas seguridad
PROCESO | ID_SUBPROCESO | SUBPROCESO | ID_ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ID_OBJETO | OBJETO | ID_OBJ_MODIF_TIPO | TIPO | ID_OBJ_MODIF_COMPL | COMPLEJIDAD | ID_TIPO_MODIF | MODIFICADOR | ID_OBJ_MODIF_VAL | VALOR_MODIFICADOR | CALIBRACION
Proceso E2E | 7 | Pruebas SW | 53 | Ejecutar pruebas seguridad | 558 | Análisis de vulnerabilidades SAST - Single | 4 | N/A | 6 | N/A | 1 | Tamaño | 6 | N/A | 24.06
PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | NOMBRE_OBJETO | DETALLE_LINEA_ESTIMACION | TIPO | COMPLEJIDAD | MODIFICADOR | VALOR_MODIFICADOR | CANTIDAD_OBJ_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_UNITARIO_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_CORREGIDO_LINEA_ESTIMACION | AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | JUSTIFICACION_AJUSTE_RESP_LINEA_ESTIMACION | ESFUERZO_FINAL_LINEA_ESTIMACION
Proceso E2E | Pruebas SW | Ejecutar pruebas seguridad | Análisis de vulnerabilidades SAST - Single |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 24,06 | 24,06 | -15 | coste real | 20,45
Proceso E2E | Pruebas SW | Ejecutar pruebas seguridad | Análisis de vulnerabilidades SAST - Single |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 24,06 | 24,06 | -15 | coste real | 20,45
Proceso E2E | Pruebas SW | Ejecutar pruebas seguridad | Análisis de vulnerabilidades SAST - Single |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 24,06 | 24,06 | -15 | coste real | 20,45
Proceso E2E | Pruebas SW | Ejecutar pruebas seguridad | Análisis de vulnerabilidades SAST - Single |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 24,06 | 24,06 | -0,23 |  | 24,00
Proceso E2E | Pruebas SW | Ejecutar pruebas seguridad | Análisis de vulnerabilidades SAST - Single |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 24,06 | 24,06 | -15 | proyecto pequeño, ajuste real | 20,45
Proceso E2E | Pruebas SW | Ejecutar pruebas seguridad | Análisis de vulnerabilidades SAST - Single |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 24,06 | 24,06 | -15 | proyecto pequeño, ajuste real | 20,45
Proceso E2E | Pruebas SW | Ejecutar pruebas seguridad | Análisis de vulnerabilidades SAST - Single |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 24,06 | 24,06 | -15 | proyecto pequeño, ajuste real | 20,45
Proceso E2E | Pruebas SW | Ejecutar pruebas seguridad | Análisis de vulnerabilidades SAST - Single |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 24,06 | 24,06 | -15 | Proyecto pequeño, ajuste real | 20,45
Proceso E2E | Pruebas SW | Ejecutar pruebas seguridad | Análisis de vulnerabilidades SAST - Single |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 24,06 | 24,06 | -15 | proyecto pequeño, ajuste real | 20,45
Proceso E2E | Pruebas SW | Ejecutar pruebas seguridad | Análisis de vulnerabilidades SAST - Single |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 24,06 | 24,06 | -15 | proyecto pequeño, ajuste real | 20,45
Proceso E2E | Pruebas SW | Ejecutar pruebas seguridad | Análisis de vulnerabilidades SAST - Single |  | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 24,06 | 24,06 | -15 | proyecto pequeño, ajuste real | 20,45
Proceso E2E | Pruebas SW | Ejecutar pruebas seguridad | Análisis de vulnerabilidades SAST - Single | Fortify | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 24,06 | 24,06 | -0,23 | ajuste real | 24,00
Proceso E2E | Pruebas SW | Ejecutar pruebas seguridad | Análisis de vulnerabilidades SAST - Single | pasar el SW por la herramienta Kiuwan | N/A | N/A | Tamaño | N/A | 1 | 24,06 | 24,06 | -0,23 | ajuste real | 24,00
21,oo